DSO   M I K R O R E G I O N U   M O Š T Ě N K A

sídlo: Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14, kancelar@mostenka.cz

___________________________________________________

Zápis ze 18. jednání zástupců Rady mikroregionu Moštěnka

ze dne 3.8.2012 v Dřevohosticích

Přítomni:

Skýpala Stanislav  –  Dřevohostice

Mádrová Jiřina - Stará Ves

Martínek Vladimír – Horní Moštěnice

Kroupa Miroslav - Vlkoš

Michna Ivan – Bochoř

Pitner Ivo - Beňov

Kropáčková Markéta  - omluvena

Program jednání:

- Upřesnění lokalit  – realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Moštěnka

- Informace k projektu „Z KONTEJNERŮ NA KOMPOST“

- Informace o výsledku kontroly projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Moštěnka“

- Smlouva č. 10079391 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí

- I. dodatek ke smlouvám o správě svěřeného majetku na projekt „Z kontejneru na kompost“

- Smlouva o správě svěřeného majetku na projekt Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Moštěnka

- Projekt „Zklidnění dopravy v obcích mikroregionu Moštěnka“

- Seminář – Aktuální změny a nové postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek

- Různé

Rada DSO MR Moštěnka schvaluje:

Materiál č 2  a) přijetí dotace ve výši 300 000 Kč na projekt „Z kontejnerů na kompost“

b) spolufinancování obcí mikroregionu ve výši 55 % z nákladů za zboží

c)  smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí finančního příspěvku

Materiál č. 3 – uzavření Smlouvy o správě svěřeného majetku na výstražný a vyrozumívací systém pro

obce Beňov, Dobrčice, Dřevohostice, Lipová, Podolí, Radkova Lhota, Turovice

Materiál č. 4 - a) přijetí dotace ze SR ve výši 6 030 845,20 Kč

b) spolufinancování ve výši  709 511,20 Kč

c) Smlouvu č. 10079391 o poskytnutí finanční podpory ze státního fondu životního

prostředí ČR na projekt CZ. 02/1.3.00/10.09193 Zpracování digitálního plánu a

vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu

Moštěnka.

d) udržitelnost projektu dle smlouvy bude nejméně 5 let

Rada DSO MR pověřuje:

Materiál č 2.  d) předsedu  a místopředsedu k podpisu smlouvy

Materiál č. 6 – předsedu k podpisu Smlouvy o správě svěřeného majetku na výstražný a

vyrozumívací systém pro  obce Beňov, Dobrčice, Dřevohostice, Lipová, Podolí, Radkova

Lhota, Turovice

Materiál č. 4 - e)  předsedu a místopředsedu mikroregionu k podpisu Smlouvy č. 10079391 o poskytnutí

finanční podpory ze státního fondu životního prostředí ČR

Rada DSO MR bere na vědomí:

Materiál č. 1 - Upřesnění lokalit  – realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu

Moštěnka.

V případě, že dojde k realizaci navržených 9 projektů, bude nutné spolufinancování obcí. Propočet pravděpodobných nákladů dle projektanta:

| Obec/katastr | Geodetické práce | Projektové práce | Celkem | Platba z dotace | Doplatek obce | Doplatek obce + DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlkoš | 28 000 | 40 000 | 68 000 | 47 600 | 20 400 | 24 480 |
| Věžky | 16 000 | 28 000 | 44 000 | 30 800 | 13 200 | 15 840 |
| Dobrčice | 24 000 | 52 000 | 76 000 | 53 200 | 22 800 | 27 360 |
| Beňov | 32 000 | 88 000 | 120 000 | 84 000 | 36 000 | 43 200 |
| Prusy | 16 000 | 42 000 | 58 000 | 40 600 | 17 400 | 20 880 |
| Líšná | 36 000 | 74 000 | 110 000 | 77 000 | 33 000 | 39 600 |
| Dřevohostice | 52 000 | 94 000 | 146 000 | 101 200 | 44 800 | 53 760 |
| Turovice | 24 000 | 92 000 | 116 000 | 78 200 | 37 800 | 45 360 |
| Podolí | 36 000 | 82 000 | 118 000 | 82 600 | 35 400 | 42 480 |
| Součet | 264 000 | 592 000 | 856 000 | 595 200 | 260 800 | 312 960 |

Materiál č. 2 - Informace k projektu „Z KONTEJNERŮ NA KOMPOST“

Materiál č. 3 -  Informace o výsledku kontroly projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a

vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Moštěnka.

Kontrola se uskutečnila dne 2.8.2012 pracovníkem SFŽP ČR Janem Vidrmanem.

Závěr kontroly: Byla provedena kontrola akce 10079391. Realizace BRS je ukončena a

je v souladu s PD. Srážkoměry a hladinové čidla jsou nainstalovány dle projektu. Digitální

povodňový plán není zpracován. V den kontroly nebyl shledán žádný rozkol mezi PD a

ROPD.

Materiál č. 4 – Smlouva č. 10079391 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí

Materiál č. 5 -Vzhledem k upřesnění výše dotace z Olomouckého kraje a přepočtu nákladů je nutná

malé dofinancování projekt zainteresovanými obcemi. Viz. příloha č. 1

Materiál č. 6 -  Zápis o předání ukončeného díla vyl podepsán 27. Června 2012 mezi objednatelem

DSO mikroregionem Moštěnka a zhotovitelem Tomášem Mikulou.

Na základě článku III. základní závazky a další povinnosti příjemce podpory, odstavec

d)  Smlouvy č. 10079391 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR,

musí být účel dotace řádně plněn po dobu 5 let

Mezi DSO mikroregionem Moštěnka a obcemi, kde se výstražný a vyrozumívací systém

realizoval, bude uzavřena Smlouva o správě svěřeného majetku.

Materiál č. 7 - Projekt „Zklidnění dopravy v obcích mikroregionu Moštěnka“

S nabídkou na zapojení obcí mikroregionu do projektu na zabezpečení a zklidnění dopravy silničních úseků v jednotlivých obcích, budou obce seznámeny na valné hromadě MR Moštěnka.

Materiál č. 8 - Seminář – Aktuální změny a nové postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Seminář se uskuteční   se uskuteční 13.9.2012 od 9.00 hod. na zámku v Dřevohosticích.

Pozvánka byla zaslána všem obcím mikroregionu Moštěnka

Schválil : Stanislav Skýpala

předseda DSO MR Moštěnka